## Slide 1
Agosto, 2025
Seguimiento de precios

## Slide 2: EstaDO al 27 de noviembre
Fecha | 23-sep | 15-oct | 20-oct | 27-oct | 3-nov | 10-nov | 17-nov | 24-nov | 01-dic | 08-dic | 15-dic | 22-dic
Actividades / Semanas | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11
Preparación de proyecto y aprobación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Entrevistas y evaluación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Entendimiento de situación actual de la plataforma de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Consolidación de hallazgos y conclusiones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Evaluación herramienta BI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagnóstico estado actual de los datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Visión del futuro de gestión y plataforma de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mapa alto nivel de procesos de gestión de datos a ser implementados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Propuesta de diagrama de componentes de arquitectura de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Comparativo de herramientas propuestas en la arquitectura aplicativa de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Identificación de iniciativas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Propuesta de iniciativas de corto, mediano y largo plazo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Interacción de portafolio vs iniciativas propuestas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ficha técnica de iniciativas prioritarias (Top 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Cierre de entregables “Descubrir”
Cierre de Proyecto
En proceso
En riesgo
En retraso
Terminada
No iniciada - Actividad
No iniciada - Reuniones de trabajo
Actividades realizadas
Finalizar Diagnóstico estado actual de los datos con modificaciones.
Reunión con Becker por precios PBI.
Presentación Entregable Sistemas y Comercial.
Presentación modificaciones Qlik vs PBI.
Actividades de la siguiente semana
Reunión con Comerciales.
Análisis capacidades futuras
Puntos de atención
No se realizará encuesta de nivel de madurez.
No se realizará análisis de ticketera.
Hitos de la semana
04/12